|  | Утверждена приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от «__»______2013 года №_______ |
| --- | --- |

- Методика проведения анализа ИК-инфраструктуры

- государственных органов

- Общие положения

- Настоящая Методика проведения анализа ИК-инфраструктуры государственных органов (далее – Методика) предназначена для разъяснения процедуры проведения сбора и анализа структурированной информации при обследовании ИК-инфраструктуры государственных органов в целях обеспечения дальнейшего перехода на сервисную модель информатизации.

- Основанием для разработки настоящей Методики являются:

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года №454 «Об утверждении государственной программы «Информационный Казахстан-2020»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 101«Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013 – 2017 годы (первый этап)».

- Целью проведения анализа текущего состояния ИК–инфраструктуры является определение условий и необходимых мероприятий для осуществления перехода государственных органов на сервисную модель информатизации в целях повышения эффективности государственного управления, качества, доступности и безопасности процесса предоставления государственных услуг в электронном виде и поддержания бизнес-процессов государственных органов, консолидации и оптимизации бюджетных средств.

- Основными задачами проведения анализа ИК-инфраструктуры государственных органов являются:

- оценка совокупной стоимости владения текущей ИК-инфраструктуры государственных органов;

- оценка экономической эффективности от перехода ГО на сервисную модель итнформатизации;

- определение текущего и требуемого уровней качества предоставляемых ИК-услуг;

- анализ технических возможностей компонентов ИК-услуги функционировать на G-Cloud;

- разработка плана перехода государственных органов на сервисную модель информатизации.

- Основными участниками проведения анализа ИК-инфраструктуры государственных органов являются:

- Уполномоченный орган в сфере информатизации (далее – Уполномоченный орган);

- государственные органы Республики Казахстан, в том числе Комитеты и их территориальные подразделения;

- Оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – Оператор).

- Источниками информации для проведения анализа ИК-инфраструктуры государственных органов являются:

- информация, предоставленная государственными органами;

- интернет-ресурсы государственных органов;

- депозитарий информационных систем, программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации (далее – депозитарий).

- результаты анкетирования сотрудников государственных органов.

- Методика содержит анкетные формы (Приложения 2 и 3) для проведения опроса сотрудников государственных органов, которые будут заполнены совместно с аналитиками оператора (далее – аналитики).

- Основные понятия

- В настоящей Методике используются следующие понятия и сокращения:

- оператор инфоармационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» (далее - оператор) – юридическое лицо, определяемое по решению Правительства Республики Казахстан, на которое возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

- информационно-коммуникационная инфраструктура «электронного правительства» – информационно-коммуникационная инфраструктура, обеспечивающая функционирование «электронного правительства»;

- информационно-коммуникационная услуга (далее – ИК-услуга) – услуга или совокупность услуг по аренде и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов и иного оборудования в пользование, а также услуг связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг;

- депозитарий программного обеспечения, программных кодов и нормативно-технической документации (далее - депозитарий) - специальное хранилище, предназначенное для сбора, накопления, описания, хранения и систематизации экземпляров программного обеспечения, программных кодов и сопровождающей их технической документации;

- информационная безопасность (далее  - ИБ) – состояние защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;

- план перехода – развернутая последовательность мероприятий по переводу ИК-услуг государственного органа на сервисную модель информатизации;

- ГО – государственный орган;

- ИТ – информационные технологии;

- ИТ-подразделение – структурное подразделение ГО, ответственное за ИК-инфраструктуру.

- Порядок проведения анализа ИК-инфраструктуры ГО

- Уполномоченный орган инициирует мероприятия для проведения обследования текущего состояния ИК-инфраструктуры ГО.

- Оператор совместно с ГО проводит обследование текущей ИК-инфраструктуры ГО.  При этом ГО предоставляет всю информацию, необходимую для обследования и оказывает полное содействие оператору в проведении обследования.

- Оператор на основании предоставленной ГО информации формирует отчеты о текущем состоянии ИК-инфраструктуры ГО и об экономической эффективности от перехода ГО на сервисную модель информатизации.

- Оператор разрабатывает план перехода на сервисную модель информатизации для каждого ГО.

- Инициация проведения обследования и анализа ИК-инфраструктуры ГО

- Уполномоченный орган инициирует совещание с ГО, который подлежит обследованию для дальнейшего перехода на сервисную модель информатизации.

- По результатам совещания протокольно закрепляются организационные мероприятия, которые должен исполнить ГО. Одним из обязательных пунктов данного протокола должна быть «Подготовка Плана мероприятий по проведению анализа и обследования ИК-инфраструктуры ГО для перехода на сервисную модель информатизации (далее – План)».

- Во исполнение протокольных решений и во избежание рисков, которые могут возникнуть в ходе проведения обследования, представленные в Приложении 4, ГО разрабатывает План, утвержденный не ниже Вице-Министра ГО и согласованный с Уполномоченным органом, согласно шаблона, представленного в Приложении  1.

- Сбор информации

- Подразделения ГО предоставляют аналитикам всю необходимую информацию в соответствии с Планом.

- Аналитики начинают проведение обследования с ИТ-подразделения, у которого в первую очередь запрашивают техно-рабочую документацию по имеющимся информационным системам. Дополнительным источником информации по информационным системам может служить депозитарий и база знаний в сфере информатизации.

ИТ-подразделение является единой точкой входа аналитиков в ГО и должно способствовать решению всех организационных вопросов при проведении обследования.

- Аналитики собирают информацию по договорам и другим финансово-бухгалтерским документам у финансово-хозяйственного подразделения, службы архива ГО (Канцелярия), кадровой службы. При этом тайна бухгалтерской информации соблюдается в соответствии с законами РК. В случае отсутствия указанной информации у ГО в качестве дополнительных источников могут служить Планы государственных закупок.

- Для предварительного заполнения сотрудникам ИТ-подразделения ГО направляется Анкета для проведения инвентаризации ИК-инфраструктуры (Приложение 2), которую сотрудники ИТ-подразделения должны заполнить самостоятельно, либо при помощи поставщиков ИК-услуг в оговоренные в Плане сроки.

Анкета для проведения инвентаризации ИК-инфраструктуры состоит из следующих разделов:

- Подразделения и активы;

- Информационные системы (ИС);

- Модули ИС;

- Стоимость по ИС;

- Функции и услуги ГО;

- Перечень документов и информационных ресурсов (ИР);

- Сервера;

- Датацентры/серверные комнаты;

- Аутсорсинг;

- Стоимость инфраструктуры;

- Рабочие станции;

- Активное сетевое оборудование;

- Физические и логические СКС;

- Периферийное оборудование;

- Телекоммуникационные системы;

- Системы безопасности;

- Системы электроснабжения;

- Каналы передачи данных;

- Состояние серверных комнат;

- Лицензионное программное обеспечение (ЛПО);

- Комплектующие, ЗИП и прочее.

- В рамках обследования ИК-инфраструктуры аналитики должны охватить все структурные и территориальные подразделения ГО, а также при необходимости подведомственные организации. В случае отсутствия возможности выезда аналитиков в территориальные подразделения и подведомственные организации, ГО должен организовать сбор информации посредством официального запроса и направить полученную информацию аналитикам. В случае предоставления неполной или некорректной информации аналитики отрабатывают возникшие вопросы с данными территориальными и подведомственными подразделениями удаленно.

- В том случае, если информации, указанной в Плане, будет недостаточно для полноценного анализа, аналитики могут запросить дополнительную информацию у ГО. Последние в свою очередь должны оказать должное взаимодействие.

- Анализ полученных данных

- Для оптимизации времени проведения анкетирования сотрудников структурных подразделений ГО аналитики производят предварительное заполнение Анкеты для определения текущего и требуемого уровней качества предоставления услуг (Приложение 3) на основании предоставленных данных в соответствии с Планом, а также на основании документов и базы знаний в сфере информатизации.

Анкета для определения текущего и требуемого уровней качества предоставления услуг состоит из 4-х разделов:

  - общая часть для структурных подразделений. Вопросы общего характера о деятельности подразделения. Заполняется для каждого структурного подразделения.

  - общая часть для ИТ-подразделений. Вопросы общего характера по уровню информатизации ГО. Заполняется для ИТ-подразделения.

  - вопросы для сотрудников структурных подразделений ГО по каждой  ИК-услуге, которая предоставляется структурному подразделению.

  - вопросы для сотрудников ИТ-подразделения ГО по каждой ИК-услуге, которая предоставляется ГО.

Также перед проведением анкетирования специалистов ГО аналитику необходимо составить список ИК-услуг, основываясь на полученных от ГО данных.

- Перед проведением интервью ИТ-подразделение совместно с аналитиками инициирует совещание с заинтересованными сотрудниками обследуемого подразделения (уровень присутствующих от руководства не ниже первого заместителя руководителя подразделения). На данном совещании сообщается о проекте, о его целях, и согласовывается график проведения анкетирования.

- Анкетирование сотрудников структурных подразделений ГО производится согласно Графика проведения анкетирования.

- После проведения интервью Анкеты для проведения инвентаризации ИК-инфраструктуры заполняются аналитиком на основании ответов сотрудников ГО.

- Аналитики сверяют сведения из полученных Анкет для проведения инвентаризации ИК-инфраструктуры с финансовой, техно-рабочей и эксплуатационной документацией и при необходимости производят осмотр помещений и оборудования непосредственно в местах его расположения.

- Разработка отчетов о проведении обследования ГО

- В результате проведенного обследования готовятся следующие документы: Отчет о текущем состоянии ИК-инфраструктуры ГО, Отчет об экономической эффективности от перехода на сервисную модель информатизации.

Отчет о текущем состоянии ИК-инфраструктуры ГО включает в себя результаты анализа по итогам инвентаризации и анкетирования, а также обзор текущих проблем в сфере информатизации, с которыми сталкиваются сотрудники ГО.

Отчет об экономической эффективности от перехода на сервисную модель информатизации включает в себя расчеты совокупной стоимости владения ИК-инфраструктурой ГО за последние 5 лет и при переходе на сервисную модель информатизации.

- Формирование плана перехода на сервисную модель информатизации для обследуемого ГО

- Формирование плана перехода на сервисную модель информатизации для обследуемого ГО осуществляется по итогам проведения приоритезации ИК-услуг ГО с учетом следующих критериев отбора ИК-услуг для перевода на сервисную модель информатизации:

- значимость и критичность ИК-услуги для ГО;

- готовность ИК-услуги для перехода на сервисную модель информатизации.

- Уровень значимости и критичности каждой ИК-услуги для ГО определяется на основе следующих показателей:

- экономическая эффективность;

- улучшение качества услуг;

- уменьшение вовлеченности руководства ГО в управлении ИК-инфраструктурой;

- соответствие регуляторным требованиям ИБ;

- масштабируемость услуг, вычислительных мощностей и ресурсов хранения данных;

- доступность;

- инновационность.

Каждый показатель оценивается по значению удельного веса. Удельный вес зависит от стратегических целей и задач ГО и оценивается по ожидаемым выгодам при переходе ИК-услуги на сервисную модель.

- Готовность ИК-услуги для перехода на сервисную модель информатизации определяется степенью готовности оказания ее посредством аутсорсинга в соответствии с Каталогом ИК-услуг с учетом требований ИБ и соответствующих технических возможностей.

К требованиям ИБ можно отнести обеспечение сохранности и конфиденциальности данных, обеспечение целостности данных, обеспечение контроля над данными и соблюдение политик доступа к данным, обеспечение прозрачности работы и наличие эффективной системы управления ИБ, подтвержденной сертификатами соответствия стандартам менеджмента качества по ИТ и ИБ РК.

В части технических возможностей и требований ГО к компонентам ИК-услуги следует учитывать, что ИК-услуги должны предоставляться в соответствие с техническими и эксплуатационными требованиями государственного органа к ИК-услуге, включая:

- доступность;

- производительность;

- безотказность и бесперебойность работы;

- масштабируемость;

- мобильность.

- После определения критериев отбора ИК-услуг для перевода на сервисную модель информатизации осуществляется их приоритезация в переводе на сервисную модель информатизации и выбор модели аутсорсинга ИК-услуг. Полученные данные согласовываются с ГО.

- На основании проведенной приоритезации и выбранной аутсорсинговой модели каждой ИК-услуги ГО разрабатывается план перехода ИК-услуг ГО на сервисную модель информатизации, в ходе чего:

- используются результаты обследования текущего состояния ИК-инфраструктуры ГО, с целью выявления областей, несоответствующих требуемому уровню для осуществления качественного и эффективного перехода ИК-услуг ГО на сервисную модель информатизации;

- оцениваются риски перехода ИК-услуг ГО на сервисную модель информатизации и разработки корректирующих мероприятий по их минимизации;

- разрабатываются процедуры мониторинга и контроля исполнения плана перехода ИК-услуг ГО на сервисную модель информатизации.

- Оператор формирует и направляет в ГО на утверждение проект плана перехода на сервисную модель информатизации.